竞赛助手（Competition Hub）全栈审计报告

# 一、现状概览

## 技术栈

- 前端：纯原生 JavaScript（无框架），单页应用（SPA）

- 后端：Node.js + Express，PM2 部署

- 数据库：Supabase（PostgreSQL）

- 部署：Vultr VPS（149.28.143.114），Nginx 反向代理

- CDN：GitHub Pages（an-an-525.github.io/competition-hub）

- AI：MiniMax LLM（OpenAI 兼容接口）

## 核心用户路径

- 首页浏览竞赛列表

- 注册/登录

- 查看竞赛详情

- 提交报名

- 管理员审核

- AI 问答咨询

# 二、问题清单（按严重级别）

## P0 - 紧急（6项）

P0-1: Supabase 数据库完全暴露，RLS 策略失效

文件：js/registration.js, js/competition-hub.js

问题：Supabase anon key 硬编码在前端，前端直接调用 REST API 进行读写操作。RLS 策略依赖 auth.uid() 但未使用 Supabase Auth，导致 RLS 全部失效。攻击者可读取所有用户密码哈希、修改用户角色、创建管理员账户。

影响：全部用户数据泄露、权限提升

修复：所有写操作迁移到后端 API；配置严格 RLS 策略；使用 service_role key 在后端操作

P0-2: PROJECT-STATUS.md 中明文泄露所有密钥

文件：PROJECT-STATUS.md

问题：GitHub Token、Vultr 密码、Supabase Service Key、JWT Secret、LLM API Key、Vultr API Key 全部明文记录

影响：全面安全风险

修复：立即轮换所有密钥；从文档中删除明文密钥

P0-3: 密码使用无盐 SHA-256 哈希

文件：js/auth.js, 后端 server.js

问题：SHA-256 是快速哈希，无加盐，易被彩虹表破解。admin123 的哈希已被验证可秒破

影响：数据库泄露后所有密码可快速破解

修复：改用 bcrypt/argon2；后端验证密码

P0-4: 管理员权限仅前端校验，后端无鉴权

文件：js/auth.js, js/admin.js, js/admin-v2.js

问题：isAdmin() 仅检查 localStorage，修改 localStorage 即可获取管理员权限

影响：管理面板完全可被绕过

修复：后端增加角色鉴权中间件

P0-5: 前端直接调用 Supabase REST API 进行写操作

文件：js/registration-v2.js, js/admin.js, js/notifications.js

问题：报名创建、审批、删除等操作直接在前端调用 Supabase，绕过后端

影响：数据完整性无保障

修复：所有写操作通过后端 API

P0-6: 全站 HTTP 明文传输

文件：Nginx 配置

问题：未强制 HTTPS，密码和 token 明文传输

影响：中间人攻击

修复：配置 HTTPS 强制重定向 + HSTS

## P1 - 高危（10项）

P1-1: 硬编码管理员凭据

auth.js 中 demoLogin() 暴露 admin/admin123

P1-2: Nginx 所有路径返回 200

/.env, /admin 等均返回首页

P1-3: OG/Sitemap 指向 GitHub Pages

暴露源码仓库地址

P1-4: 无 CORS 配置限制

cors() 无参数

P1-5: 速率限制仅限 /api/chat

/api/login 无限制，可暴力破解

P1-6: JWT Secret 强度不足且已泄露

Secret 硬编码在前端且已出现在 PROJECT-STATUS.md

P1-7: 注册接口允许指定 role

可注册为 admin

P1-8: 密码哈希暴露给前端

profiles 表 password_hash 可被查询

P1-9: 23个 JS 文件同步加载阻塞渲染

总计 337KB

P1-10: 全局变量污染

15+ 全局变量，无模块化

## P2 - 中等（12项）

1. 缺少 HTTP 安全头（CSP, X-Frame-Options 等）

2. 静态资源未启用 gzip/brotli 压缩

3. 缺少缓存策略

4. CSS 文件 100KB 未优化

5. XSS 防护依赖手动 esc() 调用

6. 文件上传无类型/大小验证

7. 搜索结果 onclick 字符串拼接

8. 管理统计 5 次串行请求

9. 数据库缺少索引

10. console.log 残留 14 处

11. 服务器版本信息泄露

12. Three.js 无 SRI 校验

# 三、改造路线图（5个里程碑）

## 里程碑 M1：安全加固（1-2 周）

- 轮换所有泄露密钥

- 配置 Supabase RLS 策略

- 后端增加角色鉴权中间件

- 密码存储改用 bcrypt

- 配置 HTTPS + 安全响应头

- 移除 demoLogin 和硬编码凭据

- 配置 CORS 白名单

- /api/login 增加速率限制

## 里程碑 M2：后端 API 统一（2-3 周）

- 所有写操作迁移到后端 API

- 统一错误码和响应格式

- 后端输入验证

- API 文档（OpenAPI/Swagger）

- 数据库索引优化

## 里程碑 M3：前端工程化（2-3 周）

- 引入 Vite 构建工具

- ES Modules 模块化

- 代码压缩和 tree-shaking

- 按需加载非关键模块

- 静态资源 gzip 压缩

- 缓存策略优化

## 里程碑 M4：体验优化（1-2 周）

- 首屏性能优化（LCP < 2.5s）

- 表单体验改进

- 错误处理统一

- 移动端体验优化

- SEO 修正（OG、sitemap、robots）

## 里程碑 M5：合规与可观测（1 周）

- 隐私政策页面

- 用户协议

- 结构化日志

- 基础监控告警

- CI/CD 流水线

# 四、风险与回滚

| 里程碑 | 回滚方式 | 数据兼容 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Git revert + 密钥重新生成 | 无数据变更 |
| M2 | 保留旧 Supabase 直调作为 fallback | API 向后兼容 |
| M3 | 保留未构建版本作为备份 | 无行为变更 |
| M4 | CSS/JS 版本号回退 | 无数据变更 |
| M5 | 移除新增页面 | 无数据变更 |

# 五、需要确认的问题

- 是否立即轮换所有已泄露密钥？需要你操作 GitHub/Vultr/Supabase 控制台

- 后端重构范围：是在现有 server.js 上扩展，还是重写？

- 是否需要引入数据库迁移工具（如 Supabase Migrations）？

- 前端构建工具偏好：Vite（推荐）还是 Webpack？

- 是否需要为管理后台增加独立的登录入口（非前端 localStorage）？

- 密码策略要求：最小长度？复杂度要求？

- 是否需要双因素认证（2FA）？

- 文件上传功能是否需要真正实现（当前仅存元数据）？

- 是否需要数据导出/删除功能（合规要求）？

- 监控方案偏好：自建还是使用第三方服务？

- CI/CD 平台偏好：GitHub Actions（已有仓库）？

- 是否需要自动化测试？覆盖率目标？

- 域名规划：是否购买独立域名替代 IP 访问？